О результатах реализации национального проекта «Культура»

 за III квартал 2020 года

В III квартале 2020 года работа по реализации национального проекта «Культура» на территории Карачаево-Черкесской Республики осуществлялась в плановом режиме.

Региональный проект «Культурная среда» в 2020 году направлен
на модернизацию инфраструктуры сферы и реновацию учреждений культуры.

На реализацию мероприятия «Создание (реконструкция) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений
и обеспечение развития муниципальных библиотек» предусмотрены:

-субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (построены, реконструированы и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности) в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры
и туризма на 2013-2020 годы» 87 903 684,22 руб., в том числе средств федерального бюджета - 83 508 500,00 руб., республиканского - 4 395 184,22 руб.;

-субсидии на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» 61 061 536,73 руб.,
в том числе средств федерального бюджета - 57 863 600,00 руб., республиканского бюджета - 3 045 452,64 руб., местного бюджета - 152 484,09 руб.

В 2020 году ведутся мероприятия по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов культуры на селе.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма на 2013-2020 годы»:

1. Капитальный ремонт дома культуры с. Даусуз, ул. Хатуева, 107, Даусузское сельское поселение, Зеленчукский район,
КЧР (исполнение на 13.11.2020 г. - 95,66%);

2. Капитальный ремонт дома культуры с. Хасаут-Греческий,
ул. Надежды-Кецеровой, 65 б, Хасаут-Греческое сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР (исполнение на 13.11.2020 г. - 90,53%);

3. Капитальный ремонт дома культуры в Нижне-Тебердинском сельском поселении, КЧР, Карачаевский район, а. Нижняя Теберда,
ул. Центральная,49 Б (исполнение на 13.11.2020 г. - 36,61%);

4. Капитальный ремонт дома культуры в а. Икон-Халк, улица Ленина, 108, Икон-Халкского сельского поселения, Ногайский муниципальный район, КЧР (исполнение на 13.11.2020 г. - 46,98%);

5. Капитальный ремонт дома культуры в с. Дружба, ул. 50 лет Октября, 155, Дружбинское сельское поселение, Прикубанский муниципальный район, КЧР (на стадии объявления конкурсных процедур);

6. Капитальный ремонт дома культуры в а. Джегута, ул. Гербекова,
11 А, Джегутинское сельское поселение, Усть-Джегутинский муниципальный район, КЧР (исполнение на 13.11.2020 г. - 56,61%);

7. Капитальный ремонт дома культуры в а. Кызыл-Уруп, Пионерская, 21, Кызыл - Урупское сельское поселение, Урупский муниципальный район, КЧР (исполнение на 13.11.2020 г. – 36,61%).

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»:

1. Строительство дома культуры на 250 мест в а.Бесленей,
Хабезского района КЧР, срок реализации - 2019-2020 гг.
(исполнение на 13.11.2020 г. – 100%);

2. Реконструкция дома культуры по ул.У.Алиева 13А в с.Учкекен, Малокарачаевский район, КЧР, срок реализации - 2019-2020 гг.
(на 13.11.2020 г. – 43,28%);

3. Реконструкция дома культуры в ст. Кардоникская, ул. Красная, 51, Кардоникское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР, срок реализации - 2020-2021 гг. (исполнение на 13.11.2020 г. – 50%);

4. Реконструкция дома культуры в с. Садовое, ул. Интернациональная, 54, Адыге-Хабльский район, КЧР, срок реализации - 2020-2021 гг. (исполнение на 13.11.2020 г. – 83,52%).

На 2021 год в Министерство культуры РФ направлена заявка в рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие культуры
и туризма на 2013-2020 годы» по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту объектов культуры на селе.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» предусмотрены следующие мероприятия:

-реконструкция дома культуры в ст. Кардоникская, ул. Красная, 51, Кардоникское сельское поселение, Зеленчукский район, КЧР (2020-2021 гг.);

-реконструкция дома культуры в с. Садовое, ул. Интернациональная, 54, Адыге-Хабльский район, КЧР (2020-2021 гг.).

-реконструкция дома культуры в Кумышском сельском поселении, КЧР, Карачаевский район, а. Кумыш, ул. Комсомольская, 28.

На обеспечение в 2020 году детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами предусмотрено из средств федерального бюджета -11 946,200 руб., региональная часть - 899,176,34 руб. Исполнение- 100%.

Мероприятия по обеспечению необходимым оборудованием реализованы в 2 муниципальных школах: Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств Усть-Джегутинского муниципального района», Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Карачаевского городского округа «Карачаевская детская музыкальная школа г. Карачаевск» и единственном на территории КЧР учебном заведении среднего образования в сфере культуры - Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова».

В соответствии с решением Минкультуры РФ на модернизацию библиотеки в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» субсидию на модернизацию библиотечного пространства получит РМКУК «Центральная районная библиотека имени К.Л. Мхце» в размере 10 млн. руб.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» слушатели региона проходят обучение на базе Центра Московского государственного института культуры в полном объеме, в количестве 87 специалиста (в соответствии
с утвержденным показателем паспорта регионального проекта «Творческие люди»). 15 образовательных программ проходят дистанционно и будут завершены к концу года.

Лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов «Культура – это мы» и обладателем грантовой поддержки в размере 2 млн. рублей в 2020 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» стал «Народный» театр «Инжич» Абазинского муниципального района. В октябре в программе гала-концерта фестиваля коллектив выступил на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» наряду с 20 лучшими коллективами, отобранными членами жюри из 60 финалистов.

Реализация регионального проекта «Цифровая культура» позволит решить проблему гастролей музыкальных коллективов, обеспечив условия доступности к концертам классической музыки и театральным постановкам. В целях реализации данных мероприятий регион включен в конкурсный отбор в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в части создания виртуальных залов. Заявка подана на 2022 год по оснащению виртуального концертного зала Республиканское государственное казенное образовательное учреждение «Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова». Концертный зал учреждения на 300 мест, согласно правилам подачи, сумма заявки - 2 500 000 руб.

В части исполнения основного показателя «увеличение количества посещений учреждений культуры» плановое значение выполнено на 44,9%. В связи с эпидемиологической обстановкой Министерством культуры РФ пересмотрены целевые показатели на 2020 год. Плановое исполнение показателя на III квартал 2020 года по рекомендации Минкультуры России было снижено до 55% от годового значения.

Плановая цифра посещений учреждений культуры на 2020 год составляет 1 471,3 тыс. посещения.

Фактическое значение показателя за III квартал 2020 года составило 660,7 тыс. посещений (44,9% от годового значения).